|  |  |
| --- | --- |
| T01.01 – Diseñar formulario de alta de médicos | |
| Historia de usuario | Como desarrollador necesito crear un formulario, el cual recoja los datos necesarios del formulario para dar de alta a un médico y sea intuitivo para el cliente. |
| Descripción / Aclaraciones | Para llevarlo a cabo realizo un documento html mediante una plantilla bootstrap. |
| Persona encargada | Héctor Blanco González |
| Tiempo estimado | 4h |
| Tiempo empleado | 2h |
| Comentarios | Diseño:  Adaptado a los requisitos necesarios para dar de alta a un médico.  Código implementado:  Desarrollado mediante htm5 y una plantilla bootstrap. Fichero nuevoPersonal.html  Prueba asociada:  Rellenar los campos y comprobar que al dar de alta se produce un envío con los datos del formulario.  Dificultades/Aclaraciones :  Necesidad de crear una nueva tarea para añadir funcionalidad al botón añadir especialidad. |

|  |  |
| --- | --- |
| T01.02 – Diseñar formulario de alta de clientes | |
| Historia de usuario | Como desarrollador necesito crear un formulario, el cual recoja los datos necesarios del formulario para dar de alta a un médico y sea intuitivo para el cliente. |
| Descripción / Aclaraciones | Para llevarlo a cabo realizo un documento html mediante una plantilla bootstrap. |
| Persona encargada | Héctor Blanco González |
| Tiempo estimado | 4h |
| Tiempo empleado | 2h |
| Comentarios | Diseño:  Adaptado a los requisitos para dar de alta un paciente.  Código implementado:  Desarrollado mediante htm5 y una plantilla bootstrap. Fichero nuevoPaciente.html  Prueba asociada:  Rellenar los campos y comprobar que al dar de alta se produce un envío con los datos del formulario.  Dificultades/Aclaraciones :  Se reutilizó código del formulario alta de médicos (T01.01). |

|  |  |
| --- | --- |
| T01.07 – Realizar la validación en servidor y guardado de datos de alta de cliente en la BBDD | |
| Historia de usuario | Como desarrollador necesito crear un formulario, el cual recoja los datos necesarios del formulario para dar de alta a un médico y sea intuitivo para el cliente. |
| Descripción / Aclaraciones | Para llevarlo a cabo realizo un fichero php relacionado con el html del formulario correspondiente. |
| Persona encargada | Héctor Blanco González |
| Tiempo estimado | 8h |
| Tiempo empleado | 9h |
| Comentarios | Código implementado:  Fichero insertarPaciente.php  Prueba asociada:  Rellenar el formulario asociado, comprobar que los datos son correctos y verificar que han sido insertados correctamente en la BBDD.  Dificultades/Aclaraciones :  Dificultad al tratar los datos del objeto json recibido para trabajar sobre php. |